附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 信息系统运维类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 网络与图书信息中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 岳勇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18511812169 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 49 | 49 |  | 45.6 |  | 10 |  | 93% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、官网运维： 1、协助新闻专题内容的差异化撰写、独有内容、原创内容的产生 2、进一步的提升和更直观传达新闻专题的信息丰富度、新颖度，以及思想和情感传达。 3、通过对表格的设计调整，图表显示、色彩的优化，改善原本枯燥的数据展示，降低数据理解成本，从而提高阅读体验。 4、在管理时间节点通过统计报告形式进行管理能够有效的降低网站管理者的运维工作提高管理效率。 5、在最短的时间发现访问异常、并通过邮件或短信形式让网站管理者作出应对。 二、网络系统运维 维护图书集成管理系统，保证系统正常运行，推进图书馆个性化服务。对保证机房硬件设备和应用系统进行维护，强化日常定时巡检，提高无故障运行时段，减少故障发生次数；降低故障报修响应时长，做到第一时间及时处理，提高职工满意度。维护远程访问系统，提高院外办公效率。 三、新型智库信息化平台通过等保三级测评 四、保证财务内控系统运行稳定 |  |  |  |  |  | 因院里统一要求，2023年官网运行维护服务项目合同时间签订时间为2023.7.1-2023.12.31。费用支出也减半到3万元。期间保障了网站系统稳定、正常运行，使网站运维工作更加规范。维护图书集成管理系统，保证系统正常运行，推进图书馆个性化服务。对保证机房硬件设备和应用系统进行维护，强化日常定时巡检，提高无故障运行时段，减少故障发生次数；降低故障报修响应时长，做到第一时间及时处理，提高职工满意度。维护远程访问系统，提高院外办公效率。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 网络系统稳定性提升 |  |  | ≥10% | 10 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 通过测评系统数量 |  |  | ＝1套 | 1 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 网络系统维护量 |  |  | ≥100次 | 100 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 表格数据创意设计、优化 |  |  | ≥10个 | 8个 | 5 |  | 4 |  | 合同期限变更 |  |
|  |  |  | 每年提供访问统计报告10次（包括提供访问异常报告） |  |  | ＝10份 | 10份 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专题设计与制作 |  |  | ≥5套 | 4套 | 6 |  | 4.8 |  | 合同期限变更 |  |
|  |  |  | 手机适配制作（首页+子页面） |  |  | ≥5套 | 4套 | 6 |  | 4.8 |  | 合同期限变更 |  |
|  |  |  | 图表创意设计、优化 |  |  | ≥10% | 12% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 为内控系统提供支持次数 |  |  | ≥21次/年 | 24次 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 专题图片、照片优化 |  |  | ≥50张 | 55张 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 系统等保级别 |  |  | =3级 | 3级 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间2023年12月底 |  |  | ≤12月 | 12月 | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 提升和更直观传达新闻专题的信息丰富度 |  |  | ≥10% | ≥10% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 系统安全性提升 |  |  | ≥10% | ≥10% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 管理效率提升 |  |  | ≥10% |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 网络故障率降低；工作效率提升 |  |  | ≥10% | ≥10% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升院官方网站的知晓度与影响力 |  |  | ≥10% | ≥10% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 等保测评用户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 全院员工满意度 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.9 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。