附件3

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 宣讲家网站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会科学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李爱民 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1,088.403619 |  | 1428.443619 | 1337.51678 |  | 10 |  | 93.63% |  | 9.3 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1,088.403619 |  | 1428.443619 | 1337.51678 |  | 10 |  | 93.63% |  | 9.3 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：完成宣讲家网站各栏目及内容建设。 目标2：保障宣讲家网站运维保障（软系统、数据库安全和维护、内容发布系统运行维护、编辑正常使用后台、信息化服务等）。 目标3：保障摄录和影视制作服务质量 目标4：完成新媒体运营，实现网上良好宣传效果 |  |  |  |  |  | 超额完成年度目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 制作完整报告 |  | ≥220部 |  | 225部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制作分段报告 |  | ≥400部 |  | 683部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发布文稿 |  | ≥200篇 |  | 283篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制作PPT |  | ≥220部 |  | 244部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制作专题 |  | ≥30部 |  | 30部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 制作融媒体作品 |  | ≥200个 |  | 235个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发布专家约稿 |  | ≥220个 |  | 222个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 发布网友约稿 |  | ≥1200篇 |  | 1202篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 精品微视频 |  | ≥20部 |  | 20部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 转载文章 |  | ≥10000篇 |  | 14770篇 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 转载视频 |  | ≥700部 |  | 2050部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 转载组图 |  | ≥1750套 |  | 2309个 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 主站日均访客 |  | ≥2.5万人次 |  | 3.5万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 主站日均访问量 |  | ≥12万次 |  | 15.5万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 站外平台日均展示量 |  | ≥10万次 |  | 20.5万 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 报告出错率 （每百部） |  | ≤1部 |  | ≤1部 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 文章出错率 （每千篇） |  | ≤2次 |  | ≤2次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 其他内容出错率／月 |  | ≤12次/年 |  | ≤12次/年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月底完成 |  | ≤12月 |  | 12月前完成 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 被全网转发次数／月 |  | ≥1次/月、12次/年 |  | ≥3次/月 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 中央或地方表扬次数 |  | ≥3次/年 |  | 6次 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 2023年全年平稳运行无软硬件事故 |  | ≤1次 |  | 0 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 网友满意度百分比 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.3 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。